Contoh Kerangka Rencana Rollback Plan

Rencana Rollback untuk penerapan (deployment) update aplikasi dan/atau database XXXXXX

| Bagian | Deskripsi/Isi Spesifik |
| --- | --- |
| 1. Informasi Dasar | - Nama Aplikasi: XXXXX - Versi Baru: 2.1.0 - Versi Stabil Sebelumnya (Target Rollback): 2.0.0 - Tanggal & Waktu Penerapan Terencana: 5 November 2025, 22:00 - 00:00 WIB - Penanggung Jawab Utama (PM): John Doe - Tiket Rilis No. XXXXX |
| 2. Kriteria Pemicu Rollback | Situasi yang akan memicu eksekusi rencana rollback (misalnya, aplikasi tidak berjalan normal setelah dilakukan update). |
| 3. Prosedur Pra-Rollback (Persiapan sebelum dilakukan update) | Pencadangan (Backup): Pastikan cadangan database, aplikasi dan konfigurasi terbaru tersedia dan tervalidasi. |
| 4. Prosedur Rollback (Langkah-langkah Teknis) | - Hentikan Layanan: Nonaktifkan akses pengguna ke aplikasi. - Kembalikan Kode: Terapkan versi kode sebelumnya (v2.0.0) dari repositori terpercaya. - Pulihkan Database: Pulihkan database ke status sebelum penerapan v2.1.0 (jika ada perubahan skema yang tidak kompatibel ke belakang). - Kembalikan Konfigurasi: Terapkan file konfigurasi lama. - Mulai Ulang Layanan: Hidupkan kembali aplikasi dan layanan terkait. |
| 5. Prosedur Pasca-Rollback (Verifikasi) | Verifikasi Fungsional: Lakukan pengujian cepat untuk memastikan aplikasi berjalan normal pada versi 2.0.0. |
| 6. Estimasi Waktu | Memperkirakan durasi setiap langkah, dengan total waktu rollback ditargetkan maksimal 30 menit. |