Contoh Kerangka Rencana Rollback Plan

Rencana Rollback untuk penerapan (deployment) update aplikasi dan/atau database XXXXXX 

	Bagian
	Deskripsi/Isi Spesifik

	1. Informasi Dasar
	· Nama Aplikasi: XXXXX 
· Versi Baru: 2.1.0
· Versi Stabil Sebelumnya (Target Rollback): 2.0.0
· Tanggal & Waktu Penerapan Terencana: 5 November 2025, 22:00 - 00:00 WIB
· Penanggung Jawab Utama (PM): John Doe
· Tiket Rilis No. XXXXX


	2. Kriteria Pemicu Rollback
	Situasi yang akan memicu eksekusi rencana rollback (misalnya, aplikasi tidak berjalan normal setelah dilakukan update).


	3. Prosedur Pra-Rollback (Persiapan sebelum dilakukan update)

	Pencadangan (Backup): Pastikan cadangan database, aplikasi dan konfigurasi terbaru tersedia dan tervalidasi.


	4. Prosedur Rollback (Langkah-langkah Teknis)
	· Hentikan Layanan: Nonaktifkan akses pengguna ke aplikasi.
· Kembalikan Kode: Terapkan versi kode sebelumnya (v2.0.0) dari repositori terpercaya.
· Pulihkan Database: Pulihkan database ke status sebelum penerapan v2.1.0 (jika ada perubahan skema yang tidak kompatibel ke belakang).
· Kembalikan Konfigurasi: Terapkan file konfigurasi lama.
· Mulai Ulang Layanan: Hidupkan kembali aplikasi dan layanan terkait.


	5. Prosedur Pasca-Rollback (Verifikasi)
	Verifikasi Fungsional: Lakukan pengujian cepat untuk memastikan aplikasi berjalan normal pada versi 2.0.0.


	6. Estimasi Waktu
	Memperkirakan durasi setiap langkah, dengan total waktu rollback ditargetkan maksimal 30 menit.




